# **约旅项目进度报告**

## **一、项目概述**

当前约旅项目主要分为技术研发和公司资质办理两个工作进度，目前项目整体处于测试阶段，需解决相关问题后推进上线。

## **二、各部分工作进度**

### **（一）技术研发部分**

技术团队近两日需对项目进行整体测试，排查是否存在bug。若测试无bug，将部署到测试服，提供给公司内部进行测试，以发现问题或需优化之处。

### **（二）公司资质部分**

1. 计划先由外部提供相关资质用于申请小程序，申请通过后开通支付功能，实现支付成功。

2. 若外部申请不可行，则考虑用wawa那边的活动公司申请小程序。但此方案存在弊端，小程序本身不能直接出售，转让通常需注销原账号由新公司重新申请，基本行不通，只能采取合作和授权的方式，且小程序归属属于wawa那边的活动公司，而非美思未来。

## **三、问题与风险**

目前项目距离上线，需优先解决小程序申请问题。采用wawa活动公司申请小程序存在归属权不属于美思未来的风险，可能对后续运营产生一定影响。

## **四、下一步计划**

1. 尽快确定小程序申请方案，优先推进外部资质申请，若不可行则评估与wawa活动公司合作的可行性。

2. 小程序申请通过后，调试计费问题。

3. 开展内部试运行测试，确保项目无问题。

4. 内部测试无误后，正式对外推广。

## **五、结论**

当前约旅项目研发进度处于测试阶段，小程序申请是上线前需优先解决的关键问题，后续需按计划推进各项工作，确保项目顺利上线。